Integrantes

* Jorge Luis Apaza Alvarez
* Oscar Harry Leiton Ortiz

Planificacion del primer SPRINT 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | TAREA | ESTADO | DURACIÓN | ENCARGADO |
| COD 01 | Instalación de Python 2.7.5, My Sql, Wamp, Sublime Text , GIT , Jedy y GITHUB | Terminado | 1 día | Jorge , Oscar |
| COD 02 | Creación de cuenta en github y del primer repositorio | En curso | 1 día | Jorge , Oscar |
| COD 03 | Creación de la bases de datos en My SQL | En curso | 1 día | Jorge |
| COD 04 | Creación del Proyecto en Django | En curso | 1 día | Oscar |
| COD 05 | Creación de formularios de autenticación | En curso | 3 días | Jorge , Oscar |
| COD 06 | Registro de usuario | En curso | 3 días | Jorge , Oscar |
| COD 07 | Registro paquetes | En curso | 5 días | Jorge , Oscar |
| TIEMPO ESTIMADO DE DESARROLLO | | | 15 días |  |